ДОГОВОР № 35-2026/ПЭЭ (32-26-ЕП)
на оказание услуг по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
г. Санкт-Петербург	«17» августа 2026 года
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (сокращённое наименование — АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Смирнов Виктор Иванович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании записи в ЕГРИП (ОГРНИП 319470400064889), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор, далее по тексту «Договор», о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. В целях однозначной трактовки настоящего документа нижеприведённые термины используются в следующем значении:
– Исполнитель — индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги Заказчику по Договору.
– Заказчик — юридическое лицо, заинтересованное в получении услуг и заключившее Договор.
– Услуги — деятельность Исполнителя по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении регулируемого вида деятельности Заказчика (производство и передача тепловой энергии), осуществляемая в соответствии с Техническим заданием.
– Исходные данные — необходимая для оказания Услуг техническая, бухгалтерская и иная документация и сведения, передаваемые Исполнителю Заказчиком в соответствии с Техническим заданием.
– Программа — программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Заказчика на 2027–2029 гг., разрабатываемая Исполнителем по настоящему Договору.
1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определённые в п. 1.1. В таком случае толкование термина производится в соответствии с текстом Договора, а при отсутствии однозначного толкования — в соответствии с законодательством РФ, затем — со сложившейся практикой.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По поручению Заказчика Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Выборгтеплоэнерго» на 2027–2029 гг. для регулируемого вида деятельности «производство и передача тепловой энергии» (статья 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
2.2. Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) по исходным данным, предоставленным Заказчиком, без выезда на объекты и без инструментального обследования. В Техническом задании Стороны согласовывают порядок, объём и требования к оказываемым Услугам.
3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Срок оказания Услуг устанавливается Календарным планом оказания и оплаты услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору). Передача Заказчику разработанной Программы осуществляется не позднее «01» сентября 2026 г. при условии предоставления Заказчиком полных Исходных данных не позднее «15» августа 2026 г. В случае задержки предоставления Исходных данных срок оказания Услуг увеличивается на количество дней задержки исполнения обязательств со стороны Заказчика.
3.2. Срок оказания Услуг может быть изменён по согласованию Сторон. Соглашение об изменении срока оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным обеими Сторонами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказывать Заказчику Услуги надлежащего качества в установленные Договором сроки и в установленном Договором порядке;
4.1.2. Обеспечить Заказчику возможность проведения контроля за оказанием Услуг;
4.1.3. Обеспечить конфиденциальность предоставляемой Заказчиком информации;
4.1.4. Разработать Программу по форме и с целевыми показателями, предусмотренными приказами Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 и № 399, с учётом требований уполномоченного органа исполнительной власти Ленинградской области в области государственного регулирования тарифов;
4.1.5. Устранить замечания Заказчика к разработанной Программе в порядке и сроки, установленные Техническим заданием (одна итерация корректировки).
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Приостановить оказание Услуг в случае, если Заказчик не оказывает содействие Исполнителю при оказании Услуг, не исполняет встречные обязательства по настоящему Договору;
4.2.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с требованием об оплате стоимости фактически понесённых Исполнителем расходов и стоимости оказанных услуг на дату расторжения;
4.2.3. Запрашивать у Заказчика Исходные данные, необходимые для оказания Услуг, устно, путём направления запроса по электронной почте либо посредством переписки в мессенджерах в сети Интернет.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Предоставить Исполнителю Исходные данные в объёме Технического задания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Передача Исходных данных оформляется Сторонами сопроводительным письмом либо двухсторонним актом;
4.3.2. При внесении по своей инициативе изменений в Техническое задание и/или Исходные данные возместить Исполнителю все расходы, понесённые Исполнителем в связи с внесением таких изменений;
4.3.3. В течение 7 (семи) дней с момента получения Акта сдачи-приёмки оказанных услуг подписать его и передать Исполнителю нарочно или направить по электронной почте цветную скан-копию подписанного с обеих сторон акта;
4.3.4. Произвести оплату оказываемых Услуг в размере и сроки, установленные Договором;
4.3.5. Обеспечить конфиденциальность передаваемой Исполнителем в рамках оказания Услуг информации;
4.3.6. Если Заказчик пользуется услугами оператора электронного документооборота (далее — ЭДО), обмен документами, связанными с исполнением настоящего Договора, осуществляется по телекоммуникационным каналам связи в системе ЭДО на условиях, предусмотренных соглашением об электронном документообороте.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Проверять ход оказания Услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ
5.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Заказчиком Исходных данных в соответствии с Календарным планом оказания и оплаты услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).
5.2. После оказания Услуг Исполнитель передаёт Заказчику разработанную Программу в электронном виде (формат PDF и Word) и Акт сдачи-приёмки оказанных услуг. Датой сдачи и приёмки результата оказанных услуг считается дата подписания уполномоченными представителями Сторон Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
5.3. В течение 7 (семи) дней с момента получения Акта сдачи-приёмки оказанных услуг Заказчик обязан подписать Акт и направить один экземпляр Исполнителю либо, при наличии недостатков в качестве оказанных услуг, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с перечнем необходимых изменений.
5.4. В случае неподписания Заказчиком Акта и непредставления Исполнителю мотивированного отказа в течение срока, установленного п. 5.3 настоящего Договора, Акт считается подписанным Заказчиком, а оказанные услуги — принятыми и подлежащими оплате.
6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость оказываемых Услуг составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения.
6.2. Оплата Услуг производится Заказчиком согласно Календарному плану оказания и оплаты услуг (Приложение № 2 к Договору).
6.3. Все расчёты по Договору производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. За нарушение срока окончания оказания Услуг Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости оказываемых Услуг.
7.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20 % от стоимости Услуг.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
7.5. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за неполученную другой Стороной упущенную выгоду, в том числе за любые потери дохода, потери прибыли, а также за любые косвенные и/или непрямые убытки, возникшие в результате или в связи с оказанием услуг по настоящему Договору. Исполнитель не считается просрочившим свои обязательства, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки Заказчика или вследствие обстоятельств, не зависящих от Сторон.
7.6. Исполнитель освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора вызвано нарушением Заказчиком своих обязательств по Договору, в том числе обязательств по оплате услуг, а также сообщением Заказчиком неполной (недостоверной) информации, непредставлением (несвоевременным представлением) документации и/или информации, необходимой Исполнителю для оказания услуг.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии — 5 (пять) рабочих дней с даты получения почтового отправления.
8.2. Все споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия), и если эти обстоятельства непосредственным образом повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы является справка, выданная компетентным органом государственной власти Российской Федерации.
9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, в том числе устранения Исполнителем возможных замечаний к оказанным услугам.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. В случае изменения реквизитов или адреса Сторона обязана незамедлительно в письменной форме известить об этом другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, изменившую свои реквизиты или адрес.
11.3. Условия настоящего Договора, Приложений к нему, дополнительных и иных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам.
11.4. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
11.5. В случае досрочного расторжения или изменения условий настоящего Договора по инициативе Заказчика Заказчик обязан письменно предупредить об этом Исполнителя за 20 (двадцать) рабочих дней до даты расторжения или изменения Договора и в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения оплатить Исполнителю фактически понесённые расходы и стоимость оказанных услуг на дату получения уведомления о расторжении/изменении.
11.6. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, или с использованием электронной почты.
11.7. Заказчик не вправе уступать свои права по настоящему Договору без согласия Исполнителя.
11.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.9. Перечень Приложений:
Приложение № 1 — Техническое задание;
Приложение № 2 — Календарный план оказания и оплаты услуг.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
Тел./факс (81378) 26587; 21483
ИНН 4704062064
КПП 470401001
р/с 40702810055390000440
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893
ОКПО 75115131
	Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Смирнов Виктор Иванович

ОГРНИП 319470400064889
ИНН 470708713773
Адрес регистрации: 196631, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, тер. Волхонское, ул. Вдохновения, д. 19, стр. 1
р/с 40802810910500003460
в ООО «Банк Точка»
БИК 044525104
к/с 30101810745374525104
Тел. 8 931 003 84 20
e-mail: 89310038420@mail.ru

	
Генеральный директор

__________________ /А.В. Кривонос/
	
Индивидуальный предприниматель

__________________ /В.И. Смирнов/




Приложение № 1
к договору № 35-2026/ПЭЭ (32-26-ЕП) от «17» августа 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1. Сведения об объектах
АО «Выборгтеплоэнерго». Объекты — источники тепловой энергии (котельные) и тепловые сети систем теплоснабжения на территории Выборгского района Ленинградской области (19 источников теплоснабжения). Точный перечень объектов — по данным Заказчика, передаваемым в составе Исходных данных.
2. Правовое основание
– статья 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
– приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 (методика расчёта значений целевых показателей программ регулируемых организаций);
– приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 (требования к форме программ и отчётности о ходе их реализации);
– требования уполномоченного органа исполнительной власти Ленинградской области в области государственного регулирования тарифов (Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области).
Программа разрабатывается для регулируемого вида деятельности «производство и передача тепловой энергии» на период 2027–2029 гг. и утверждается приказом руководителя организации Заказчика; целевые показатели и мероприятия учитываются при установлении тарифов. Редакции нормативных актов проверяются на актуальность на дату разработки.
3. Стадии оказания услуг
3.1. Документальный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности: обработка информации об объёме используемых энергетических ресурсов по зданиям, строениям, сооружениям и объектам организации и анализ собранных данных. Заказчик предоставляет Исходные данные по формам Исполнителя (опросным листам).
3.2. Разработка Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027–2029 гг. (регулируемый вид деятельности — теплоснабжение), включая оценку потенциала энергосбережения, формирование перечня мероприятий с укрупнённой оценкой затрат, ожидаемой экономии и сроков окупаемости, установление целевых показателей на период регулирования, оформление Программы по установленной форме.
3.3. Согласование: срок рассмотрения Заказчиком переданной Программы — 5 (пять) рабочих дней. При наличии замечаний Исполнитель устраняет их в течение 3 (трёх) рабочих дней (одна итерация корректировки).
3.4. Услуги оказываются без выезда на объекты и без инструментального обследования. Полнота и достоверность перечня мероприятий ограничены составом и качеством предоставленных Заказчиком Исходных данных.
4. Состав Программы
1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка.
3. Приложение № 1. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027–2029 гг.
4. Приложение № 2. Сведения о целевых и прочих показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5. Приложение № 3. Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности.
6. Приложение № 4. Источники финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
7. Приложение № 5. Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы.
8. Приложение № 6. Сводная форма мониторинга реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
9. Приложение № 7. Отчёт о достижении значений целевых и прочих показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
10. Приложение № 8. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программы регулируемых организаций (РСО).
5. Целевые показатели Программы (приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 399, вид деятельности «производство и передача тепловой энергии»)
– снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях (Гкал; %);
– снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды (Гкал; %);
– снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии (кг у.т./Гкал; %);
– снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов (кг у.т./Гкал; %);
– снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов (кВт·ч/Гкал; %);
– снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов (куб. м/Гкал; %);
– увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учёта (%);
– оснащённость приборами учёта используемых энергетических ресурсов (%);
– сокращение удельных расходов электрической и тепловой энергии в зданиях организации (кВт·ч/кв. м; Гкал/куб. м; %).
Плановые значения рассчитываются на каждый год периода относительно базового года; учитываются показатели, установленные органом регулирования Ленинградской области (при наличии).
6. Состав Исходных данных, предоставляемых Заказчиком
6.1. Общие сведения:
– бухгалтерские данные за период 2023–2025 гг.;
– сведения по балансу потребления видов моторного топлива;
– полное наименование ресурсоснабжающих организаций (с указанием дат и номеров договоров по состоянию на 2025 год);
– разрешённая к использованию нагрузка по сетевым условиям энергосистемы и предельные договорные величины потребляемой мощности (приложения к договорам энергоснабжения);
– информация по приборам учёта энергоресурсов (количество, тип, дата последней поверки) с разбивкой по ресурсам;
– информация по зданиям, строениям, сооружениям на балансе организации (из технических паспортов) с указанием отапливаемости;
– сведения по осветительным приборам (внутренним и наружным), окнам, подлежащим замене, радиаторам и регистрам отопления, смесителям;
– состав и мощность наиболее энергоёмкого оборудования в 2025 г.
6.2. По регулируемому виду деятельности (теплоснабжение):
– по источникам (котельным): установленная тепловая мощность (Гкал/ч), состав и тип котлов, год ввода, КПД; вид основного и резервного топлива; годовые выработка и отпуск тепловой энергии (Гкал); расход топлива (в натуральном выражении и т у.т.); удельные расходы условного топлива на выработку и отпуск (кг у.т./Гкал); расход электроэнергии на собственные нужды; расход и качество подпиточной/исходной воды, ХВО;
– по тепловым сетям: протяжённость в двухтрубном исчислении по диаметрам (км); тип прокладки; тип и состояние тепловой изоляции; год ввода и износ; температурный график; годовые отпуск в сеть и полезный отпуск (Гкал); фактические и нормативные потери тепловой энергии (Гкал; %) и теплоносителя (т; %); расход электроэнергии на транспорт теплоносителя;
– балансы за базовый год: топливно-энергетический, тепловой энергии, теплоносителя;
– оснащённость узлами учёта на источниках, границах балансовой принадлежности и у потребителей (количество; %);
– утверждённые нормативы: технологических потерь при передаче тепловой энергии, удельного расхода топлива, запасов топлива (реквизиты актов органа регулирования);
– базовые значения целевых показателей по разделу 5 за базовый год;
– актуализированная схема теплоснабжения, инвестиционная программа, сведения о ранее реализованных мероприятиях и предыдущей программе энергосбережения с отчётностью.
7. Сроки и порядок передачи результата
Разработанная Программа передаётся Заказчику в электронном виде (формат PDF и Word) в 1 (одном) экземпляре в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления полных Исходных данных, но не позднее «01» сентября 2026 г. При предоставлении полных Исходных данных позднее «18» августа 2026 г. срок передачи продлевается соразмерно задержке (п. 3.1 Договора).

	Заказчик
Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго»

__________________ /А.В. Кривонос/
	Исполнитель
Индивидуальный предприниматель

__________________ /В.И. Смирнов/




Приложение № 2
[bookmark: _GoBack]к договору № 35-2026/ПЭЭ (32-26-ЕП) от «17» августа 2026 г.
Календарный план оказания и оплаты услуг
по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	№ п/п
	Наименование услуги
	Стоимость, руб.
	Срок оплаты
	Начало оказания услуг
	Окончание оказания услуг

	1
	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027–2029 гг. по исходным данным Заказчика
	350 000,00
	В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг
	С даты заключения Договора
	В течение 30 рабочих дней с даты предоставления полных исходных данных, но не позднее 01.09.2026 (п. 3.1 Договора)
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__________________ /В.И. Смирнов/



