ДОГОВОР № 35-21-ЕП

г. Выборг									«28» апреля 2021 г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго-инвест» (ООО «ТЭи»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Матвеева Алексея Николаевича, действующего на основании Устав с другой стороны,, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу, пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию коммерческого узла учёта тепловой энергии на источнике теплоснабжения (угольная котельная) по адресу Л.О., Выборгский район, п. Селезнево и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять этот результат и оплатить его.

- Цена договора и порядок расчётов

  - Цена Договора согласно локальной смете составляет 683 588,14. НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения ч.2. ст. 346 НК РФ.2.2. Перед началом работ Заказчик подписывает настоящий Договор и производит предоплату в размере 50% от цены Договора.

2.3. Смета является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4. Начало работ для Подрядчика обуславливается подписанием настоящего Договора и внесением предоплаты на расчетный счет Подрядчика.

2.5. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней при условии выполнения п.2.4.

2.6. Окончательную оплату выполненных работ Заказчик производит в течение 60 (шестидесяти) банковских дней на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае возникновения дополнительных работ, связанных с исполнением настоящего Договора и не включенных в смету оформляется дополнительное соглашение.

- Обязательства сторон

3.1.	Подрядчик обязан:

3.1.1.	В сроки, установленные настоящим Договором, выполнить работы, в соответствии со сметой.

3.1.2.	Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

3.1.3.	При выполнении Работ соблюдать требования действующего законодательства, предъявляемые к качеству и порядку выполнения работ подобного рода.

3.1.4.	Выполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.5.	Незамедлительно сообщать Заказчику о любых причинах, которые могут повлиять на окончательные сроки сдачи-приёмки выполненных Работ.

3.1.6.	При производстве работ соблюдать правила пожарной безопасности на Объекте и содержать территорию, на которой проводятся Работы, в чистоте, т.е. вовремя, своими силами и за свой счет вывозить строительный мусор с Объекта и убирать прилегающую к Объекту территорию в местах, где будут производиться разгрузочно-погрузочные работы.

3.1.7.	Выделить до начала работ, на весь срок производства работ своего ответственного представителя для приемки работ, а также для составления технических Актов и решения возникающих технических и организационных вопросов.

3.1.8.	Осуществить подключение КУУТЭ к Информационной системе для возможности контроля (не менее 7 дней) показаний и проверки работоспособности КУУТЭ.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Подрядчикунеобходимую документацию и информацию, для выполнения работ по настоящему Договору.

    - По завершении этапов работ принять выполненные работы в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента окончания работ и предоставления актов о приемке выполненных работ. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента приемки работ подписать Акты выполненных работ и передать Подрядчику его экземпляр. В случае не подписания Заказчиком актов выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приемки работ и непредставления письменного мотивированного отказа от подписания актов, обязательства Подрядчика считаются исполненными надлежащим образом, работы считаются принятыми и подлежат оплате.

    - Своевременно оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Оплатить, в случае досрочного расторжения Договора или его отсрочке, объем выполненных работ в процентном отношении к общему объему работ по Договору,

    - Компенсировать документально подтвержденные затраты Подрядчика, понесенные им при исполнении настоящего Договора и предварительно согласованные с Заказчиком.

Помимо вышеуказанных прав и обязанностей Стороны обладают иными правам, и несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны Договора несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии его условиями и законодательством РФ.

4.2. Стороны договорились о неприменении к денежным обязательствам по Договору положения статьи 317.1 ГК РФ.

4.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами.

4.4. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законом порядке.

5. Действие непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае, если такое исполнение было вызвано наличием чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2021 г., но в любом до окончательного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Все изменения условий и дополнения к настоящему Договору оформляются по соглашению Сторон в письменном виде.

6.3. При изменении реквизитов, правового статуса, юридического адреса Стороны Договора обязаны письменно известить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один находится у Заказчика, второй - у Подрядчика.

К договору прилагаются:

Техническое задание               Приложение № 1

Смета на выполнение работ 	Приложение № 2.

7. Реквизиты и подписи сторон:

| Подрядчик: ООО «ТЭи» 188800, ЛО, г. Выборг, ул. Мира, д. 10а ИНН 470 405 55 64 КПП 470 401 001 ОГРН 104 470 087 3227 р/с 407 02 810 885 000 000 303 Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге БИК 044 030 704 к/с 301 01 810 200 000 000 704 ОКВЭД 45.33, 45.34 ОКПО 706 39 175 Тел/факс 8(81378) 2-38-15 tei_vbg@mail.ru www.teivbg.ru | Заказчик: АО «Выборгтеплоэнерго» 188810, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 ИНН/КПП 4704062064/470401001 ОГРН 1054700176893 р/с 40702810055390000440 Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 ОКПО 75115131 ОКОГУ 4914 ОКАТО 41417000000 ОКФС/ОКОПФ 14/47 ОКВЭД 40.30.14; 40.10.14; 40.10.2; 40.10.44; 40.10.5; 40.30.2; 40.30.3; 40.30.4; 40.30.5; Тел. 8 (81378) 214-83; 207-07; факс 259-27; 241-11 E-mail: wpts@vbg.ru |
| --- | --- |

Генеральный директор				Генеральный директор

М.п__________________	 /А.Н. Матвеев/	М.п____________________/А.В. Кривонос/

Приложение № 1 к договору № 35-21-ЕП от 28.04.2021 г.

Техническое задание

| 1 | Состав работ и основные требования | Выполнение работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию коммерческого узла учёта тепловой энергии на источнике теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение объектов | Угольная котельная по адресу: Ленинградская область Выборгский район поселок Селезнево |
| 3 | Объемы работ | № пп; Наименование работ и затрат, единица измерения; Кол-во. 1; 3; 4. Раздел 1. Демонтажные работы. 1; Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм (1 шт.); 2. 2; Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (1 шт.); 1. 3; Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм (100 м трубопровода); 0,02 2 / 100. 4; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода); 0,01 1/ 100. Раздел 2. Трубопроводная арматура. 5; Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (1 т конструкций); 0.0242 24.20/1000. 6; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм (1 шт.); 4. 7; Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм (1 соединение); 2. 8; Установка фильтров диаметром : 150 мм (10 фильтров); 0,2. 9; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм (100 м трубопровода); 0,0344 3,44 / 100. 10; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (100 м трубопровода); 0,01179 1.179 / 100. 11; Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (100 шт.); 0,12 12/ 100. 12; Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (1 шт.); 9. 13; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм (100 м трубопровода); 0,0344 3,44 / 100. 14; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода); 0.01179 1,179 / 100. 15; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности); 0.04245 4,245/ 100. 16; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности); 0.04245 4,245/ 100. 17; Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (1 м3 изоляции); 0.0469. Раздел 3. Электромонтажные работы. 18; Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.); 1. 19; Прибор или аппарат (1 шт.); 7. 20; Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.); 0,01 1 / 100. 21; Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.); 1. 22; Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м); 0,015 1,5 / 100. 23; Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (100 м); 0,1 10/ 100. 24; Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил); 0,32. 25; Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м); 0,18. 26; Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм (10 шт.); 0,1. 27; Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м); 0,15 5*3 / 100. 28; Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (100 м); 1,2 120 / 100. 29; Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м); 0,75 75 / 100. 30; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м); 0,75 75 / 100. Раздел 4. Комплект теплосчетчика. 31; Установка термометров в оправе прямых и угловых (1 компл.); 3. 32; Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (100 шт.); 0,03 3 / 100. 33; Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5кг (1 шт.); 3. 34; Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм (расходомер Ду=150мм) (1 шт.); 2. 35; Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 200 мм (1 стык); 8. 36; Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (расходомер) (1 шт.); 1. 37; Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм (1 стык); 2. 38; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.); 9. Раздел 5. Средства контроля параметров теплоносителя. 39; Установка манометров с трехходовым краном (1компл.); 3. 40; Установка термометров в оправе прямых и угловых ( 1компл.); 3. 41; Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (100 шт.); 0,03 3 / 100. Раздел 8. Пусконаладочные работы. 42; Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия); 16. 43; Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.); 1. 44; Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система); 1. 45; Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (1 канал); 7. 46; Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации; 1. (1 компл.). |

| Подрядчик: ООО «ТЭи» 188800, ЛО, г. Выборг, ул. Мира, д. 10а ИНН 470 405 55 64 КПП 470 401 001 ОГРН 104 470 087 3227 р/с 407 02 810 885 000 000 303 Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге БИК 044 030 704 к/с 301 01 810 200 000 000 704 ОКВЭД 45.33, 45.34 ОКПО 706 39 175 Тел/факс 8(81378) 2-38-15 tei_vbg@mail.ru www.teivbg.ru | Заказчик: АО «Выборгтеплоэнерго» 188810, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 ИНН/КПП 4704062064/470401001 ОГРН 1054700176893 р/с 40702810055390000440 Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 ОКПО 75115131 ОКОГУ 4914 ОКАТО 41417000000 ОКФС/ОКОПФ 14/47 ОКВЭД 40.30.14; 40.10.14; 40.10.2; 40.10.44; 40.10.5; 40.30.2; 40.30.3; 40.30.4; 40.30.5; Тел. 8 (81378) 214-83; 207-07; факс 259-27; 241-11 E-mail: wpts@vbg.ru |
| --- | --- |

Генеральный директор				Генеральный директор

М.п__________________	 /А.Н. Матвеев/	М.п____________________/А.В. Кривонос