ДОГОВОР № 45-24-ЕП
         на оказание услуг по разработке инвестиционной программы


г. Выборг                                                                                  01 апреля 2024  г.

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью  «Экспертно-Консультационный Центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Носкова Антона Владимировича,  действующего  на   основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по разработке инвестиционной программы АО «Выборгтеплоэнерго» на 2024-2033 годы (далее – Услуги) в сроки и на условиях, установленных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость Услуг. 
1.2.	Услуги должны быть оказаны Исполнителем в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями Договора и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
           Результатом выполнения услуг является  предоставление Исполнителем инвестиционной программы АО «Выборгтеплоэнерго»  на период 2024 – 2033 годы в количестве 1 экземпляра в электронном виде и 3-х экземпляров в печатном виде, а также  и пояснительной записки с обоснованием состава мероприятий программы, сроков их исполнения и объемов финансирования.


2. Права и обязанности Сторон

2.1.	Обязанности Исполнителя:
2.1.1.Оказывать услуги  надлежащего качества в соответствии с условиями Договора. Все права на дальнейшее использование результатов оказания услуг после окончания расчетов по настоящему Договору  переходят к Заказчику.
2.1.2.Оказывать услуги собственными силами и средствами,  либо с привлечением соисполнителей.
2.1.3. При оказании услуг использовать законные методы и средства, руководствоваться действующим законодательством  Российской Федерации.
2.1.4. Не разглашать полученные в ходе оказания услуг информацию и данные, являющиеся информацией конфиденциального характера или составляющие коммерческую тайну Заказчика.
2.1.5. Своевременно информировать  Заказчика о ходе выполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств Исполнителя.
2.1.6. Предоставлять Заказчику все необходимые документы и информацию по оказываемым услугам по требованию Заказчика.

2.2.Права Исполнителя

2.2.1.Требовать оплаты оказанных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2.2.2.Привлекать к исполнению своих обязательств  по Договору соисполнителей.
 
2.3.Обязанности Заказчика

2.3.1. Принять оказанные Исполнителем услуги в соответствии с п. 5 настоящего Договора.
2.3.2.Оплатить услуги в соответствии со п. 4 настоящего Договора.

2.4.Права Заказчика

2.4.1. Запрашивать у Исполнителя  все необходимые документы и информацию по оказываемым услугам.
2.4.2.В случае оказания Исполнителем услуг с отступлениями от Договора или с иными недостатками, по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения цены услуг, возмещения расходов на устранение недостатков, а также в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

                                                 3 .Сроки оказания услуг

3.1.Услуги оказываются Исполнителем с момента заключения договора, окончание оказания услуг – до 15 мая 2024 года.

4. Цена Услуг и порядок расчетов
4.1.	Цена услуг по данному договору составляет  405 000 рублей 00 копеек (четыреста пять тысяч рублей ноль копеек), НДС не облагается.
4.2. Сумма, указанная в пункте 4.1. настоящего Договора, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
50% (пятьдесят процентов) суммы, указанной в пункте 4.1. настоящего Договора, - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора;
50% (пятьдесят процентов) суммы, указанной в пункте 4.1. настоящего Договора производится в течение 10 (десяти) дней с момента подписания акта приемки выполненных услуг.
4.3. На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.Приемка оказанных Услуг
5.1.	Сдача-приемка оказанных услуг оформляется актом приемки оказанных услуг, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Исполнитель, не позднее дат, указанных в техническом задании, направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акты о приемки услуг в двух экземплярах.
5.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Акта приема оказанных услуг должен его подписать, либо направить Исполнителю мотивированный отказ. 
5.4.  В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их проведения.
6. Качество Услуг
6.1. Качество услуг должно соответствовать условиям  Договора и Технического задания и требованиям, установленными законодательством РФ.
7. Ответственность Сторон
7.1.	Стороны  несут ответственность по Договору в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае неоказания и/или ненадлежащего оказания услуг Исполнителем в установленные сроки, Заказчик имеет право требовать, а Исполнитель обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 0,03% от стоимости несвоевременно оказанных Услуг за каждый день просрочки оказания Услуг.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры по Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, а именно: стихийные бедствия, пожары, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению настоящего Договора.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1., Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, вследствие действия непреодолимой силы, обязана в течение 1 (Одного) рабочего дня известить другую Сторону об указанных обстоятельствах. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность неисполнения Стороной своих обязательств по Договору.
9.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 9.1., срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
9.4. Если наступившие обстоятельства, указанные в пункте 9.1., и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
10. Прочие условия.

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Недействительность части Договора не влечет недействительности прочих его частей.
10.3. Условия настоящего Договора являются конфиденциальной информацией.
10.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.5.	Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.6.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в целом или в части, направив Исполнителю письменное уведомление.
10.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
· Техническое задание (приложение №1)

11. Адреса и банковские реквизиты сторон:

	
	

	Исполнитель:
ООО «ЭКЦ»

198095, Санкт-Петербург, вн. тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, ул.  Швецова, д.23, литера М, помещ. 5-Н №17
Тел.  8 812 954 55 09
         8 812 812 31 78
ИНН 7826743450   КПП 780501001
ОГРН 1027810347003   
Р/с № 40702810812060000098 
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) в г. Москва
К/с 30101810145250000411 в Главном 
управлении Банка России по Центральному федеральному округу
г. Москва
БИК 044525411



Генеральный директор

 _____________/ А.В.Носков/

	                  Заказчик: 
             АО «Выборгтеплоэнерго»

        188800, Ленинградская область, 
        г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 
        ИНН 4704062064  КПП        470401001 
        р/сч. 40702810785000000393
        в Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В 
       САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
       г. Санкт-Петербург
       к/сч. 30101810200000000704 
       БИК 044030704
       тел. (81378)-214-83, (81378)-207-07 
       e-mail: info@vyborgteploenergo.ru








                  Генеральный директор
                                                                                              
              _____________/ А.В.Кривонос/


	
	


Приложение № 1 
[bookmark: _GoBack]к договору №  45-24-ЕП
от «01»  апреля  2024 г.
Техническое задание
на разработку инвестиционной программы АО «Выборгтеплоэнерго»  на период 2024 – 2033 годов.
0.    Основание для оказания услуг:
Договор возмездного оказания услуг по разработке инвестиционной программы АО «Выборгтеплоэнерго»  на период 2024-2033 годов.
                   2.       Цели и задачи разработки инвестиционной программы
Инвестиционной программой должно предусматриваться проведение работ по замене морально устаревшего, физически изношенного и отработавшего нормативный срок эксплуатации оборудования и участков тепловых сетей, переход на работу котельных на природном газе. Основной целью инвестиционной программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы теплоснабжения в Выборгском районе Ленинградской области, в зоне обслуживания потребителей тепловой энергии и ГВС АО «Выборгтеплоэнерго».
Для достижения основной цели необходимо решить следующие вопросы:
1. обеспечение гарантированного и бесперебойного предоставления необходимых объемов услуг теплоснабжения и ГВС подключенных и вновь строящихся объектов социальной и жилищной инфраструктуры;
2. повышение технологической и энергетической эффективности, надежности, безопасности функционирования теплоснабжения;
3. оптимизация уровня эксплуатационных затрат;
4. увеличение коэффициента использования установленной мощности оборудования посредством оптимального подбора оборудования, взамен морально и физически устаревшего на реконструируемых источниках;
Цели инвестиционной программы:
1. Снижение технологических потерь тепловой энергии в сетях;
2. Снижение себестоимости на производство и передачу теплоэнергии и ГВС;
3. Повышение эффективности работы источников теплоснабжения;
4. Обновление основных фондов, участвующих в процессе производства и передачи тепловой энергии до потребителей для целей предотвращения аварийных ситуаций;
5. Создание условий для эффективного функционирования и развития системы теплоснабжения г. Выборга и Выборгского муниципального района Ленинградской области;
6. Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального теплоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Задачи инвестиционной программы:
1. Разработка и обоснование мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения г. Выборг и Выборгского муниципального района Ленинградской области;
2. Повышение показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения;
3. Определение необходимых финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы и источников финансирования инвестиционной программы в сфере теплоснабжения.
Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить:
1. экономичное использование оборудования, электрической энергии, топлива и воды;
2. снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию систем теплоснабжения;
3. восстановление эксплуатационных свойств оборудования и теплосетей;
4. уменьшение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств;
5. снижение удельных затрат материальных ресурсов при производстве и транспортировке теплоэнергии;
6. сокращение количества аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения;
3. Результат услуг:
 В результате исполнения договора:
Исполнителем предоставляются в количестве 1 экземпляра в электронном виде и 3-х экземпляров в печатном виде  инвестиционная программа АО «Выборгтеплоэнерго» на период 2024 – 2033 годов и пояснительная записка с обоснованием состава мероприятий программы, сроков их исполнения и объемов финансирования.
      4. Сроки оказания услуг – с  момента  заключения договора до 15 мая 2024 года.

	Исполнитель:
ООО «ЭКЦ»
Генеральный директор

 _____________/ А.В.Носков/

	                  Заказчик: 
             АО «Выборгтеплоэнерго»
             Генеральный директор
                                                                                              
              _____________/ А.В.Кривонос/
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