ДОГОВОР № 64-24-ЕП



г. Выборг		                                                          		        «11» июня 2024 г. 


Акционерное общество  «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДСК «Ермак», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шарова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим договором срок с использованием собственных инструментов и материалов выполнить работы по устройству асфальтобетонного покрытия (далее по тексту – «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.
Работы, предусмотренные настоящим договором, производятся Подрядчиком на территории заказчика Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, 2 (далее – «Объект»).
1.2. Объём и стоимость выполняемых по договору работ устанавливается согласно Приложению № 1 (Техническое задание), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Работы, не установленные настоящим договором и приложениями, оказываются Подрядчиком после заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы в полном объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими предмет договора в строгом соответствии с условиями настоящего договора и Приложению  № 1 (Техническое задание).
2.1.2. Назначить необходимое количество сотрудников для выполнения работ предусмотренных настоящим договором.
2.1.3. Осуществлять контроль за деятельностью своих сотрудников по выполнению работ в рамках предмета настоящего договора.
2.1.4. За свой счет обеспечивать сотрудников необходимым инвентарем и материалами для выполнения работ предусмотренных настоящим договором.
2.1.5. Ознакомить ответственное лицо Заказчика с мерами безопасности и порядком выполнения работ, проводимых Подрядчиком.
2.1.6. Следить за соблюдением сотрудниками действующих норм, правил и инструкций по охране труда и стандартов по безопасности труда. 
2.1.7. Следить за состоянием средств индивидуальной и коллективной защиты, инструментов, приспособлений и прочего оборудования. 
2.1.8. Соблюдать меры пожарной безопасности.
2.1.9. Устранять за свой счет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество оказания услуг (выполненной работы).
2.1.10. Возмещать Заказчику ущерб, причиненный ему по вине работников Подрядчика.
2.1.11. Соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о Заказчике и/или его контрагентах, если эти сведения стали известны работникам Подрядчика во время их работы.
2.1.12. Применять материалы и химические средства, не содержащие веществ опасных для жизни, здоровья человека и окружающей среды. В случае технологической необходимости использования таких веществ уровень их содержания не должен превышать норм, допустимых санитарными нормами Российской Федерации. Возможность использования указанных средств подтверждается сертификатом соответствия.
2.1.13.  Своевременно информировать Заказчика о препятствиях в достижении результата выполняемых работ.
2.1.14. Бережно относиться к имуществу Заказчика.
2.1.15. По итогам выполнения работ предоставить к подписанию Заказчику документы по форме КС-2 и КС-3.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Консультировать Заказчика по вопросам проведения мероприятий по настоящему договору.
2.2.2. Подрядчик вправе для проведения мероприятий по настоящему договору пользоваться услугами третьей стороны, при этом Подрядчик остается ответственным перед Заказчиком за действия третьей стороны, как за свои собственные действия. Привлечение третьей стороны не влечет изменения цены или объемов работ по договору.
2.2.3. Досрочно исполнить обязательства по договору.

2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплачивать оказанные Подрядчиком услуги на условиях настоящего Договора в соответствии с подписанным актом выполненных работ.
2.3.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.3.3. Самостоятельно или с использованием третьих лиц осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика по выполнению работ в рамках предмета настоящего договора.
2.3.4. Передать Подрядчику перечень специальных требований (в письменном виде) по технике безопасности, пожарной безопасности и поведению персонала Подрядчика, а также наличие имущества, оборудования, в том числе скрытого, требующего специальных правил обращения, и представить их при необходимости в качестве Приложения к договору, после чего Правила становятся обязательными для исполнения.
2.3.5. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Подрядчика на объект согласно графику производства работ.
2.3.6. Своевременно информировать Подрядчика обо всех принимаемых решениях и изменениях по выполнению работ с тем, чтобы принимаемые решения не затрудняли Подрядчику производство работ, предусмотренных данным договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1 Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполненных работ.
2.4.2 Требовать устранения недостатков (несоответствий) оказанной услуги.
2.4.3 В случае выявления нарушений, недобросовестного исполнения сотрудниками Подрядчика условий по договору или при поступлении жалоб от жителей жилых домов, связанных с выполнением работ в рамках предмета настоящего договора, вместе с представителем Подрядчика актировать данные нарушения, выявить причины их возникновения, требовать устранения недостатков в кротчайшие сроки.
2.4.4 По согласованию с Подрядчиком изменять график работы и количество персонала на конкретном объекте. В случае если данные изменения приводят к изменению стоимости работ, Стороны заключают дополнительное соглашение с указанием нового графика работ и их стоимости.
2.4.5 Устанавливать для работников Подрядчика специальные правила поведения на объекте, и представлять их при необходимости в качестве приложения к договору, после чего правила становятся обязательными для исполнения.
2.4.6 По согласованию с представителем Подрядчика имеет право отстранять от выполнения работ сотрудников Подрядчика за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей и нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.


3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ,
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ,
ГАРАНТИИ

3.1. Условия проведения работ:
3.1.1 Выполняемые по настоящему договору работы проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами и требованиями, предъявляемыми к услугам данного вида.
3.1.2. Работы, предусмотренные настоящим договором и Приложением № 1 (Техническое задание) должны быть выполнены в полном объёме в течение 3-6 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
[bookmark: _GoBack]3.1.3. Срок выполнения работ может быть изменен в случае неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер свыше 10 м/с), препятствующих качественному проведению работ или иных обстоятельствах, затрудняющих Подрядчику выполнение обязательств по договору, в связи, с чем составляется соответствующий акт и передаётся Заказчику.
3.1.4. Выполнение работ на Объектах производится в рабочие и выходные дни с 9:00 до 18:00. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с заказчиком при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.
3.2. Порядок сдачи-приемки выполненных работ:
3.2.1. Прием оказанных услуг/выполненных работ производится по Акту о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
3.2.2. Подрядчик по итогам выполнения работ передает Заказчику Акт о приёмке выполненных работ (далее – «Акт») и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (далее  - «Справка») не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ.
3.2.3. Акт и Справка подписывается ответственными лицами Сторон с указанием должности и расшифровкой подписи. Со стороны Заказчика в обязательном порядке Акт и Справку визирует ответственный за приемку работ.
3.2.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан подписать Акта и возвратить один экземпляр Подрядчику, либо представить мотивированный отказ от подписания Акта.
3.2.5. В случае если по истечению срока, указанного в п. 3.2.4, Акт не подписан Заказчиком и не представлен обоснованный отказ в его подписании, Акт считается принятым Заказчиком.
3.2.6. Письменный мотивированный отказ от подписи Акта Заказчик обязан представить по адресу местонахождения Подрядчика, указанному в разделе 9 настоящего договора или направить копию на e-mail (электронный адрес) Подрядчика.
3.2.7. Подрядчик письменно информирует Заказчика до начала работ в случае, если проведение каких-либо работ, установленных договором, может привести к порче имущества Заказчика и приступить к выполнению таких работ только с письменного согласия Заказчика, при этом подрядчик освобождается от ответственности за результат работ.
3.2.8. Ответственные лица за приемку работ и имеющие полномочия решать текущие вопросы, возникающие в процессе проведения работ (мероприятий) с ответственным лицом Подрядчика, подписывать Акты и претензии:
со стороны Заказчика - ответственный сотрудник с возложенными обязанностями по приемке работ;
со стороны Подрядчика - исполнитель работ.
3.3.  Гарантии:
3.3.1. Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по настоящему договору работ будет соответствовать технической документации и действующим в РФ строительным нормам и правилам, если иное не согласовано Сторонами дополнительно.
3.3.2. Подрядчик гарантирует качество используемых им в работе расходных материалов.
3.3.3. Срок гарантийных обязательств Подрядчика на выполненные по договору работы составляет 12 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.
3.3.4. В случае выявления какого-либо дефекта и получения от Заказчика соответствующего уведомления Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней с даты его получения направить своего представителя на место для проведения технического осмотра и устранения дефекта.


4. РАЗМЕР ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость работ Подрядчика по ремонту верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, подлежащих выполнению в соответствии с предметом настоящего договора, составляет 1 419 257,44  руб. (Один миллион четыреста девятнадцать тысяч двести пятьдесят семь рублей 44 копейки), в том числе НДС 20% - 236 542,91  руб. 
4.2. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора оплачивает предоплату в размере 50% .
4.3. По завершении работ стороны подписывают акты выполнения работ.
4.4. Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
3-х рабочих дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.
4.4.1. Оплата работ по договору осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
4.5. В случае возникновения дополнительных расходов, связанных с проведением дополнительных работ или применением дополнительных материалов, необходимость которых невозможно было предусмотреть при заключении договора, сумма договора может быть пересмотрена по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнения к договору.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % стоимости работ по Договору (п. 4.1.) за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% стоимости работ по договору (п. 4.1.).
5.4. Подрядчик несет материальную ответственность при доказанности факта причинения ущерба работниками Подрядчика за кражи товарно-материальных ценностей, уничтожение или повреждение имущества в размере прямого действительного ущерба, определяемого по остаточной стоимости имущества либо в размере затрат, необходимых для восстановления поврежденного имущества.
5.5. Стороны совместно фиксируют Актом факты причинения ущерба и определяют стоимостное выражение ущерба в результате действий работников Подрядчика, Заказчика, третьих лиц. Акты составляются немедленно при обнаружении ущерба (утраты имущества), а в случае невозможности -  не позднее следующего рабочего дня.
5.6. Подрядчик возмещает причинённый Заказчику ущерб в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии, совместно составленного акта в порядке, установленном (п.5.5) договором.
5.7. Подрядчик не несет ответственности за ненадлежащие качество проводимых мероприятий в случае отсутствия доступа к объекту в связи с действиями Заказчика.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действий обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
6.2. Любая из сторон, заявившая о наступлении таких обстоятельств, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону, в противном случае она теряет право ссылаться на обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. Сторона, заявившая о состоянии форс-мажора, должна письменно подтвердить наличие таких обстоятельств и предоставить документы, выданные компетентными органами Российской Федерации и подтверждающие наличие таких обстоятельств.
6.3. Если эти обстоятельства длятся свыше одного месяца, Стороны должны провести переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения. Если в течение десяти дней с момента начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору. Договор считается расторгнутым. Не позднее 30-ти рабочих дней с момента расторжения Договора Стороны осуществляют полный расчет по взаимным обязательствам и проводят соответствующие выплаты.




7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и вступают в силу с момента подписания их Сторонами. Приложения являются неотъемлемыми частями Договора.
7.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий.



8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменения, неоговоренные настоящим Договором, могут быть приняты взаимным письменным соглашением сторон.
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
8.4. Договор с приложениями составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.5. Для передачи факсимильных сообщений и телефонограмм Стороны используют контакты, указанные в разделе 9.
8.6. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 9, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления изменений в силу.



9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН	

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 


Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

ООО "ДСК "Ермак"
Адрес: 188800 Ленинградская область, г. Выборг, бул. Кутузова   дом 43 помещение 4
ИНН 4704099547  КПП: 470401001
ОГРН 1164704055780  ОКПО 02124143
Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк"
Р/с 40702810855390000970
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Телефон +7 921 403 19 70     
Эл. почта dsk.ermak@mail.ru


Директор
ООО "ДСК "Ермак"

_________________А.В. Шаров
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	



риложение № 1 к договору № 64-24-ЕП от 11.06.2024 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Выполнение работ по ремонту верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова 2.  
	№ 
п/п 
	Наименование работ и затрат, материалов 
	Ед. изм. 
	Кол-во 
	Стоимость единицы 
материала, руб. 
	Стоимость единицы 
СМР, руб. 
	Общая стоимость 
материалов, руб. 
	Общая стоимость СМР, руб. 
	Общая 
стоимость, руб. 
	Примечание 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	1 
	Фрезерование существующего а/б покрытия, h=0,05м, ширина барабана 1000мм, с погрузкой и вывозом на расстояние до 5км. 
	м2 
	628,00 
	  
	475,00 
	0,00 
	298 300,00 
	298 300,00 
	  

	2 
	Демонтаж а/б покрытия в ручную (вдоль бортовых камней, вдоль здания, инж-е коммуникации) 
	м2 
	5,00 
	  
	7 980,00 
	0,00 
	39 900,00 
	39 900,00 
	  

	3 
	Регулировка высотного положения колодцев 
	шт 
	2,00 
	19 400,00 
	8 970,00 
	38 800,00 
	17 940,00 
	56 740,00 
	В стоимость комплекта входит: 
1ин люк чугунный и 
1-но доборное кольцо КО-6 

	4 
	Розлив битумной эмульсии ЭБК-55 
	тонн 
	0,32 
	42 500,00 
	69 890,00 
	13 451,25 
	22 120,19 
	35 571,44 
	  

	5 
	Устройство асфальтобетонного покрытия, слоем до 5см из мелкозернистой плотной а/б смеси тип Б М1 
	м2 
	633,00 
	887,00 
	675,00 
	561 471,00 
	427 275,00 
	988 746,00 
	  

	  
	Итого: 
	  
	  
	  
	  
	613 722,25 
	805 535,19 
	  
	  

	
	
	
	
	
	
	Всего по объекту: 
	1 419 257,44  
	  

	
	
	
	
	
	
	В том числе НДС 20%: 
	236 542,91  
	  


 
Примечание:  
1. В стоимость КП входит стоимость материалов, работ, затраты на перебазировку техники, прочие расходы, подготовка и сдача Заказчику комплекта исполнительной документации (исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на применяемые материалы). 
1. Срок производства работ 3-6 рабочих дней. 



ЗАКАЗЧИК:                                                                            ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор                                                         Директор
АО «Выборгтеплоэнерго»                                                    ООО "ДСК "Ермак"
                         

_____________А.В. Кривонос                                               _____________А.В. Шаров
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