ДОГОВОР №  105 - 24 - ЕП
г. Выборг                                                                                                            "23" сентября 2024 г.
  Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Выборгский Водоканал» в лице генерального директора Трифанова Е.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
0. Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство работ по подключению дизельной БМК к сетям ХВС и существующим БАГВ в пгт. Лесогорский, МО «Светогорское ГП»,  Выборгского района, Ленинградской области.
   1.2. Объём работ, указанных в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).    
0. Срок действия договора

2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
0. Стоимость работ и расчеты

     3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 276 625 рублей 46 копеек (Двести семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 46 копеек, НДС не облагается.
Форма оплаты – безналичный расчет.
    3.2.  Заказчик перечисляет Подрядчику  аванс согласно представленному Подрядчиком счету в размере 50 % стоимости работ.
	Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
15-ти рабочих дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.
3.3. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
 3.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.
0. Сроки выполнения работ

   4.1. Срок  выполнения работ: до «01» октября,  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

                                             5. Обязательства сторон.
5.1 Заказчик обязуется:
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а также в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а также за его повреждение или утрату.
- соблюдать Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

6. Гарантия.

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Особые условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.

8. Приложение к договору
К договору прилагаются:
8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН 4704062064 КПП 470401001
р/с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «Выборгский Водоканал»
188800 г. Выборг, ул. Куйбышева, д.10,
помещение 34
Тел. 8-961-811-57-37
ИНН 4704103391 КПП 470401001
р/с 40702810001590014872
в Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044030795
к/с 30101810540300000795
ОГРН 1184704004077  ОКПО 28008090 
Генеральный директор
ООО «Выборгский Водоканал»
_________________ Е.А. Трифанов












Приложение № 1
к договору № 105 – 24 – ЕП от «23» сентября 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.  Цели и правовое основание для проведения работ.  
1. Предметом технического задания является выполнение работ по подключению дизельной БМК к сетям ХВС и существующим БАГВ в пгт. Лесогорский, МО «Светогорское ГП»,  Выборгского района, Ленинградской области.
2. Основанием для проведения работ: естественный эксплуатационный износ сетей и методы оптимизации технологических решений. 
 
                               2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1. Место выполнения работ (объект): ХВС  блок-модульной котельной по ул. Садовой в пос. Лесогорский, МО «Светогорское ГП»,  Выборгского района, Ленинградской области.        
 2. Срок выполнения работ  до «01» октября 2024 г., при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
                                            3. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика 
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
	-
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

	-
	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

	-
	Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

	-
	Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

	-
	СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

	-
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

	-
	СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

	-
	СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

	-
	СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

	-
	СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»;

	-
	СП 315.1325800.2017 «Свод правил.  Тепловые сети бесканальной прокладки»

	
	


Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  графиком производства работ, утверждённым Заказчиком.
2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных из состава инженерно-технических работников ИТР за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.   Предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.
     3.2. Получить технические условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику  пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований Приказ Минстроя от16.05.2023 г.  №344: два экземпляра на бумажном носителе (по одному экземпляру для заказчика и эксплуатирующей организации)  и один экземпляр в электронном формате.
5. Охрана труда и техника безопасности:
 Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  
6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью: 
Приложение – Ведомость объёмов работ.
                                                          Ведомость объёмов работ
	Выполнение работ по подключению дизельной БМК к сетям ХВС и существующим БАГВ в пгт. Лесогорский, МО «Светогорское ГП»,  Выборгского района, Ленинградской области.



	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Разработка грунта

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором 
	м3
	10,3
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	м3
	10,3
	 

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: разработанного грунта.
	т
	29,3625
	 

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами  на расстояние 45 км
	т
	29,3625
	 

	Раздел 2. Монтажные работы.

	5
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	м3
	2,19
	 

	6
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм (в траншее для ТС).
	км
	0,05
	 

	7
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм
	м трубы, уложенной в футляр
	0,6
	 

	8
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями  из полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм
	соединение
	1
	 

	9
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, шаровых кранов, фильтров.
	шт
	7
	 

	10
	Заделка футляров при проходе трубопроводов через стены вспененным полиэтиленом, диаметр трубопровода: до 100 мм(Колодец,БМК)
	шт
	3
	 

	11
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" , диаметр : свыше 32 до 63 мм
	шт
	1
	 

	12
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	1
	 

	13
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм
	шт
	1
	 

	Подводка трубы от аккумуляторных баков.

	15
	Резка существующих труб.
	рез
	2
	 

	16
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм
	км
	0,04
	 

	17
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	шт
	4
	 

	18
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	шт
	2
	 

	19
	Монтаж опор под трубопровод.
	т
	0,021
	 

	20
	Обезжиривание поверхностей  трубопроводов и опор.
	м2
	11,17
	 

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	м2
	11,17
	 

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей.
	м2
	11,17
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