

ДОГОВОР  № 22-26–ЕП
на  производство работ по разработке верхнего уровня системы управления (СУ) котла ДЕ25-14ГМ ст. №3  одновременно совместимой с системами управления  
котлов №№1,2 котельной 
по адресу ; Ленинградская обл., Выборгский  р-н , г. Выборг,  ул. Большая Каменная, д.18.

г. Санкт-Петербург                                                                                «14» июля  2026 г.
[bookmark: _GoBack]
АО «Выборгтеплоэнерго» г. Выборг, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны 
и  ООО «НОРД ВЕСТ КОНТРОЛЬ СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА» 
( ООО «НВК СЗМА»), именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице генерального директора Килимника Г.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По поручению Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке верхнего уровня системы управления (СУ) котла ДЕ25-14ГМ ст.№3  одновременно совместимой с СУ котлов №№1,2 котельной по адресу: Ленинградская область,  г. Выборг, ул. Большая Каменная д. 18. 
1.2.Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.
1.3. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) к Договору и Калькуляцией (Приложение № 2).

2. Стоимость  работ и порядок расчета

2.1.Стоимость работ по настоящему договору, согласно прилагаемой  калькуляцией  (Приложение  №2   к настоящему договору), составляет1 750 000,00 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч.  НДС 22 % - 315 573,77руб. и включает в себя стоимость оборудования, выполненных по договору работ,  а так же включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик, на основании выставленного счета, перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30 % от стоимости договора в сумме 
525 000,00  ( Пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч.  НДС 22 % -94 672,13 руб. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты подписания окончательного акта приемки-сдачи выполненных работ и передачи исполнительной документации произвести окончательную оплату стоимости работ. В процессе реализации проекта возможно поэтапное закрытие работ.
2.3. Расчёты за выполненные работы Заказчик производит путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика или другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
2.4. Стоимость работ, указанная в п. 2.1.  является твердой и не подлежит изменению.
2.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным от даты   списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.
2.6. На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.


3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало работ: от даты  подписания договора и получения Подрядчиком аванса в соответствии п.2.2. Договора.
 Срок выполнения работ и поставок : в течение 30 календарных дней от даты получения аванса на р/сч Подрядчика. 
 В случае досрочного выполнения соответствующих работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
3.3.Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору считается дата подписания окончательного  Акта приемки-сдачи  выполненных работ и передачи Заказчику согласованной документации.

1. Срок действия договора.

4.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5. Обязанности и права Сторон.
5.1.Подрядчик обязуется:
5.1.1. Своими силами выполнить п.1.1. настоящего Договора.
5.1.2.Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работы, до их приёмки Заказчиком по акту.
5.1.3.Обеспечить соблюдение техники безопасности,  охраны труда  и  пожарной безопасности  при выполнении работ.
5.1.4.Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работы в срок.
5.1.5. Провезти пусконаладочные работы, разработанного прикладного программного обеспечения (ППО) верхнего уровня системы управления (СУ).
5.1.6. Принять участие в комплексной  наладке СУ.
При этом следует иметь в виду, что специалисты, осуществившие разработку прикладного программного обеспечения управляющего контроллера, монтаж и наладку технических средств нижнего уровня и приборов «поля» должны обеспечить  их нормальное функционирование в период комплексной наладки.
5.2.Заказчик обязуется:
5.2.1. Осуществлять платежи в соответствии с условиями п. 2. настоящего Договора
5.2.2.Заказчик вправе во всякое время проверять ход работ и качество исполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
5.2.3.Произвести окончательные расчеты с Подрядчиком на условиях п. 2. настоящего Договора.
2.2.4.Выполнять другие обязанности, исполнение которых возложено на него законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6. Гарантия.

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам от даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Ответственность сторон.

7.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств, стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским законодательством;
7.2. За нарушение сроков выполнения работ (п.3 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости не выполненных  работ.
7.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе  направить сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
7.4. Подрядчик несёт ответственность за качество выполняемых работ и их соответствие установленным нормам и правилам;
7.5. Подрядчик гарантирует наличие всех необходимых разрешений для выполнения работ по настоящему Договору, предусмотренных законодательством РФ; 
7.6. Подрядчик несёт ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности, противопожарной безопасности  и инструкций по охране труда.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
7.8.  Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
7.9. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 (Десять) % от общей стоимости Договора, указанной в пункте 2.1 Договора. В случае досрочного расторжения Договора в связи с наличием хотя бы одного из следующих обстоятельств: отказ Подрядчика от исполнения своих обязательств; констатация Подрядчиком факта возможности неисполнения в срок и (или) факта иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору; выявление Заказчиком предвидимого нарушения Договора Подрядчиком (возможности неисполнения, ненадлежащего исполнения, в том числе исполнения с нарушением срока).
7.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства Подрядчиком в соответствии с п. 6
 ( Приложения №1 договора0
7.11. В случае расторжения договора по вине Заказчика, Заказчик оплачивает Подрядчику все выполненные работы, после подписания Акта выполненных работ.
7.12. За нарушение сроков платежей за выполненные работы (п.2.2. договора) Заказчик вправе требовать от Заказчика уплаты  неустойки  (пени) в размере 0,1(одна десятая)  % от стоимости  неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы неоплаченного платежа.

7.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия.

    8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
    8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
    8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
    8.4.  Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
    8.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
    8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
    8.7. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.


9. Приложение к договору

	К договору прилагаются:
9.1.  Техническое задание (Приложение № 1).
9.2.  Калькуляция (Приложение № 2).

10. Юридические адреса и платежные реквизиты:


	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
Адрес юридический: 
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  
ОКПО 75115131
	ПОДРЯДЧИК:
ООО "НВК СЗМА"
Адрес юридический и фактический
199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, 
дом 10 литераА . помещение 4-Н, оф. 89
ИНН 7801340185  КПП 780101001
Р/ счет 40702810411000001271
В Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
Корр./счет 30101810200000000704  
БИК 044030704    
ОГРН 1177847361878
ОКПО 20129753

	
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

________________ А.В. Кривонос
	
Генеральный директор 
ООО «НВК СЗМА»

______________________ Г.М. Килимник



Приложение № 1 к Договору № 22-26-ЕП от 14.07.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по разработке верхнего уровня системы управления котла 
ДЕ25-14 ГМ №3 одновременно совместимой с системами управления котлами №1 и №2  котельной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Выборг, ул. Б. Каменная, д. 18.
	
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Заказчик:
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	2
	Местоположение:
	Котельная по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Б. Каменная, д. 18.

	3
	Вид работ
	Разработке верхнего уровня системы управления котла ДЕ25-14 ГМ ст.№3 одновременно совместимой с системами управления котлами №1 и №2


	4
	Основные требования к составу и порядку работ
	Выполнить следующие работы:
1. По разработке верхнего уровня системы управления котла ДЕ25-14 ГМ №3 одновременно совместимой с системами управления котлами №1 и №2;  
2. В связи с тем, что рабочие станции всех трех котлов ДЕ25 разработаны в   Scada NSSystem (производства ООО «НВК СЗМА») и представляют собой единую систему управления, включая резервирование и выбор для управления любого из трех котлов в системе управления, разработать новую систему в  Scada  NSSystem (производства ООО «НВК СЗМА»);
3. Для надежного и безотказного функционирования обновить  Scada NSSystem системы управления котлами №1 и №2 до последней версии и провести модернизацию их для возможности работы с разными контролерами. (ПЛК ОВЕН, Direct Logic);
4. При разработке системы верхнего уровня графический интерфейс системы управления максимально сохранить для удобства работы персонала;
5. Интеграция с существующей АСУ ТП выполняется без останова смежных технологических участков;
6. АРМ оператора - Аппаратная платформа АРМ -промышленный ПК (защита не ниже IP42, диапазон рабочих температур 0…+55°C, MTBF не менее 50 000 ч), подтверждается техническим паспортом; Монитор -промышленный, диагональ не менее 27", разрешение не менее 1920×1080; Все лицензии на ПО передаются Заказчику в составе исполнительной документации; ключи защиты при наличии;
7. Проведение пусконаладочных работ (ПНР):
- ПНР выполняются совместно с разработчиками прикладного программного обеспечения ПЛК, собственными силами Подрядчика; привлечение субподрядчиков для данного вида работ не допускается;
- По итогам ПНР предоставляются протоколы проверки всех контуров регулирования и защит с подписями ответственных лиц обеих сторон.

8. Подрядчик осуществляет гарантийное техническое сопровождение системы автоматизации и диспетчеризации в течение 3 лет, от даты окончания работ.

	5
	Требования к составу и функционалу системы автоматизации
	АРМ должны выполнять следующие функции:
- Сбор и представление оператору котла информации о состоянии технологических параметров оборудования;
- Возможность ручного управления с ПК оператора;
- Вывод технологических параметров на существующую локальную Scada систему с функцией дистанционного управления;
- Предусмотреть возможность передачи данных без возможности внесения изменений и управления на удаленный сервер Заказчика;
-Регистрация и архивирование информации (верхний уровень управления)
-Для управления оборудованием система должна обеспечивать выдачу сигналов управление исполнительными механизмами по командам со станции оператора.
-Предусмотреть возможность тестового индивидуального дистанционного управления отдельными устройствами (регуляторы, вентилятор, дымосос).
- Алгоритмические решения должны быть аналогичны, реализованным ранее. Верхний уровень системы управления должен быть интегрирован в реализованную систему верхнего уровня котельной. 


	6
	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, применяемых при выполнении работ.
	При выполнении работ руководствоваться требованиями:
- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 г. №944 пр «Об утверждении СП 89.13330 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;
- Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 №30929);
- Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85
-   других нормативно-правовых документов.

	7
	Сроки выполнения работ
	- 30 календарных дней от даты получения аванса.

	8
	Максимальная стоимость работ
	1 750 000,00 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч   рублей) рублей 00 копеек, включая НДС(22%)/
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	Условия оплаты
	Настоящим техническим заданием предусматривается аванс в размере 30% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней от даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику согласованной документации.





	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»


_________________________А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор 
ООО «НВК СЗМА»


______________________ Г.М. Килимник








Приложение № 2
к Договору подряда № 22-26-ЕП    от «14» июля 2026 г.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
стоимости работ и оборудования 
	.№ п/п
	Наименование стоимости работ или оборудования
	Кол-во
	Стоимость 
в рублях
с НДС (22%)

	1. 
	Разработка ПО верхнего уровня системы управления( СУ) котла ДЕ 25-14 ГМ. 
Обновление ПО верхнего уровня системы управления котлов. №1,2 до последней версии SCADA системы  NS System, обеспечивающей возможность управления различными типами контроллеров
	
	800 000,00

	1. 
	Поставка комплекта АРМ оператора 
	
	300 000,00

	1. 
	Пусконаладочные работы верхнего уровня управления, участие в комплексной наладке СУ
	
	650 000,00

	· ВСЕГО: 
	1 750 000,00

	· в том числе НДС(22%):
	315 573,77руб







	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»


_________________________А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор 
ООО «НВК СЗМА»


______________________ Г.М. Килимник







стр. 1 из 8
