[bookmark: _GoBack]ДОГОВОР № 102-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                    «18» сентября   2024 г.

       АО «Выборгтеплоэнерго», в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, и ООО «Ампер», в лице Директора Аванова А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению монтажных работ по подключению ДГУ-200 кВт к РУ 0,4кВ ТП-47 в котельной Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск ул. Фабричная, 10.
1.2. Объём работ, указанный в п. 1.1., определяется Техническим заданием с ведомостью объемов работ (Приложение №1) и Локальной сметой (Приложение №2).

1. Срок действия договора
      2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3.Стоимость работ и расчеты
  3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 493 964 рублей 42 копейки (Один миллион четыреста девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля 42 копейки), включая НДС 20%. Форма оплаты – безналичный расчет.
       3.2. После подписания договора Заказчик перечисляет аванс в размере 50 % от стоимости договора.
       3.3. Окончательная оплата за выполненные работы производится Заказчиком течение 30 (десяти) рабочих дней  на основании предоставленных Подрядчиком и подписанных Сторонами:
- Актов о приемке выполненных работ;
 - Счета на оплату выполненных работ.
   3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
  3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
  3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

1. Сроки выполнения работ

       4.1. Срок выполнения работ -  30 календарных дней со дня перечисления аванса, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.



1. Обязательства сторон
   5.1 Заказчик обязуется:- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
  5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.
- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
  5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
  5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

1. Ответственность сторон
      6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
      6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.
     6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
     6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.
6.5. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.
6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки.
6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
[bookmark: _ref_30471655]6.10. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

1. Гарантия
     7.1. Срок гарантии качества работ устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
7.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8.Особые условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
8.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
8.5. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
8.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение одного календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.


1. Приложение к договору

К договору прилагаются: Техническое задание (Приложение № 1);
                                             Локальная смета (Приложение № 2);

1. Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «Ампер» 
188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 1 
тел. (81378)249-34, 208-72, (962)707-9000; 
e-mail: 24934@mail.ru 
ИНН 4704049391, КПП 470401001
р/сч 40702810800480000473 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 
БИК 044525411 
к/сч 30101810145250000411

Директор
ООО «Ампер»

____________________А.В. Аванов




Приложение № 1 к Договору №   102-24-ЕП от «18» сентября 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтажные работы по подключению ДГУ-200 кВт к РУ 0,4кВ ТП-47 в котельной Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск ул. Фабричная, 10 
	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Заказчик:
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	2
	Местоположение
	Котельная по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-он, Каменногорское ГП, г. Каменногорск, ул. Фабричная,10.

	3
	Наименование работ
	Электромонтажные работы по подключению ДГУ-200

	4
	Источник финансирования
	Собственные средства АО «Выборгтеплоэнерго»

	5
	Основные требования
	Выполнить электромонтажные работы по подключению ДГУ -200 к РУ-0,4В ТП-2 согласно проектной документации 24.06/1349/1.ЭС Проектирование схемы РУ-0,4 кВ в ТП-2 и 24.06/1349/2.ЭС, Проектирование схемы подключения ДГУ котельной, разработанной ООО «Ампер». В ходе выполнения ремонта выполнить:
Строительные работы (проект 24.06/1349/1ЭС)
1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 3 группы;
2. Засыпка вручную траншеи первым слоем песка при двух кабелях в траншее, группа грунтов 1;
3. Засыпка вручную траншеи первым слоем песка при четырех кабелях в траншее, группа грунтов 1;
4. Обратная засыпка траншеи вручную, группа грунтов 2;
5. Разработка котлована для установки соединительных муфт;
6. Обратная засыпка котлована после установки соединительных муфт;
Монтажные работы 
7. Демонтаж кабеля ВБШв-1 4х185, масса 1 м кабеля до 9 кг, в траншее, с последующей прокладкой до КЛ-211;
8. Устройство постели из песка для кабеля при двух кабелях в траншее;
9. Устройство постели из песка для кабеля при четырех кабелях в траншее;
10. Прокладка кабеля ВБШв-1 4х185, масса 1 м кабеля до 9 кг, всего (с учетом змейки 2%);
11. в т.ч. - кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий;
12. - кабель до 35 кВ по конструкциям электроустановки;
13. Прокладка кабеля ВБШв-1 4х185, масса 1 м кабеля до 9 кг, всего (с учетом змейки 2%);
14. в т.ч. - кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий;
15.  - кабель до 35 кВ по конструкциям электроустановки;
16. Монтаж концевой термоусаживаемой муфты для 4-жильного кабеля напряжением 0,4 кВ, с ПВХ изоляцией, сечение одной жилы 185 мм2;
17. Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 4-жильного кабеля напряжением 0,4 кВ, с ПВХ изоляцией, сечение одной жилы 185 мм2;
18. Покрытие кабеля плитами ПЗК 48х24 при количестве кабелей в траншее: 2;
19. Покрытие кабеля плитами ПЗК 48х24 при количестве кабелей в траншее: 4;
20. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей напряжением 0,4 кВ сечением 185 мм2, в электроустановке;
21. Монтаж полосы стальной 40х4 мм и соединение с контуром заземления ДГУ;
22. Монтаж шкафа КЛ-211 на ж/б фундамент ДГУ с креплением к корпусу ДГУ;
  Испытания и измерения
23. Измерение сопротивления изоляции кабельной линии 0,4 кВ, в действующей электроустановке;
24. Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом.

     Строительные работы  ( проект 24.06/1349/2.ЭС)
1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 3 группы;
2. Обратная засыпка траншеи вручную, группа грунтов 2;
    Монтажные работы
3. Прокладка кабеля ВВГнг-LS 1х240, масса 1 м кабеля до 3 кг, по конструкциям электроустановок;
4. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей напряжением 0,4 кВ сечением 240 мм2, в электроустановке;
5. Установка АВР 400А 3Р 230В в шкафу КЛ-211;
6. Установка АВР 400А 4Р 230В в шкафу КЛ-211;
7. Забивка вертикальных электродов из круглой стали диаметром 16 мм на глубину 3 м;
8. Прокладка горизонтального заземлителя из полосовой стали 40х4 мм;
9. Соединение корпуса ДГУ с заземляющим устройством стальной полосой 40х4 мм; 

             Испытания и измерения
10.  Измерение сопротивления изоляции кабельной линии 0,4 кВ, ;
11. Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом;
12. Испытание и наладка АВР 400А.
           Пуско-наладочные работы
Опробование ДГУ-200, работа под нагрузкой в течение 1 часа с оформлением Акта.
           Документация
Исполнительная документация, Акты скрытых работ.

	6
	Срок выполнения работ
	30 календарных дней со дня перечисления аванса

	7
	Максимальная (начальная)  стоимость договора
	1 493 964,42 руб.  включая НДС 20%

	8
		Гарантийные обязательства
	не менее 24 месяцев 

	9
	Порядок оплаты и сроки выполнения работ.
	1. Аванс – 50% в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ в течение 30 рабочих дней. Возможна поэтапная оплата работ, по согласованию с Заказчиком.





	ЗАКАЗЧИК:                                                                     
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»                                                      

_________________ А.В. Кривонос
	
	 ПОДРЯДЧИК:
Директор
ООО «Ампер»

___________А.В. Аванов



