ДОГОВОР № 39-21-ЕП
г. Выборг                                                                                                                             «14» мая 2021г.

     АО "Выборгтеплоэнерго", в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Фортресс» (ООО «СК «Фортресс»), далее именуемое «Подрядчик», в лице директора Гайдамак Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту мягкой кровли в здании котельной по адресу г. Выборг, ул. Песочная, дом 3, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором сумму.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями Договора и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

2. Цена Договора.

2.1. Цена Договора 715 464 (Семьсот пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре руб.)  (НДС не облагается).

        Цена договора включает в себя все необходимые расходы по выполнению работ в соответствии с условиями договора, в том числе: строительные и отделочные работы, включая стоимость оборудования, необходимых для выполнения работ по договору, транспортные расходы, демонтажные и монтажные работы, погрузо-разгрузочные работы, расходы на заработную плату, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3. Порядок расчётов.

3.1. Предоплата в размере 30% от суммы договора производится заказчиком не позднее 3 (трех) дней с даты заключения договора. 
3.2. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.3. Денежные средства перечисляются Заказчиком на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика.

3.4 Окончательная оплата производится заказчиком в течение 3-х дней с даты подписания акта приёма- передачи выполненных работ.
4. Сроки исполнения обязательств.

4.1.  Срок выполнения работ: в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты поступления предоплаты на расчетный счет подрядчика.
4.2. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5. Права и обязанности сторон.

5.1.  Заказчик имеет право:

1.1.1. Требовать возмещения неустойки или убытков, причиненных по вине Подрядчика.

1.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Договору, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

1.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Договором.

1.1.4. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.

1.1.5. Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Договором, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.

1.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

5.2.  Заказчик обязан:

5.2.1.  Предоставить Подрядчику доступ к объекту и документацию, необходимую для выполнения Договора.

5.2.2. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Договору.

5.2.3. В течении трех дней оплатить выполненную по Договору работу после подписания Сторонами акта приёма-передачи выполненных работ.

5.3. Подрядчик вправе:
5.3.2. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

5.3.3. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.2. Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Договора и передать Заказчику ее результаты по акту приемки выполненных работы.

5.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора.

5.4.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выявленных в ходе выполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.4.5. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Договора.

5.4.6. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда.
5.4.7.Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории объекта и прилегающей к объекту территории не позднее 3-дневного срока после подписания актов приёма-передачи выполненных работ.
5.4.8.Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 3  (трех) лет с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта приемки  выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Договором.

5.4.9.Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

5.4.10.Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.11Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6. Порядок сдачи и приёмки работ.

6.1. По завершении всех работ по Договору Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании работ, указанных в п. 1.1. Договора. 

6.2.  Сдача выполненных по Договору Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком  оформляется актом  приемки  выполненных работ, подписанным Сторонами. Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ.  
6.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется  акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный  Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.                              

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных  Договором.

6.4. Выполнением работ по Договору (сдачи результата работ) считается дата  подписания акта приемки выполненных  работ.
6.5. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

6.6. Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении соответствующего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика, в указанном акте делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Ответственность сторон.
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
       Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4.  Выплата штрафа и неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.
7.5. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.6.Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

8. Действие непреодолимой силы.
8.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственность перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и др. стихийные бедствия.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна направить письменное извещение другой Стороне о невозможности  исполнения обязательства  по  Договору.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в досудебном порядке путем переговоров. При не достижении согласия, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством.

10. Порядок расторжения Договора.

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
11. Особые условия.

11.1. В процессе исполнения Договора Подрядчик несет полную материальную ответственность за возможный ущерб третьим лицам, возмещает ущерб за свой счет.

11.2. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

                  - Приложение № 1 «Техническое задание».

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	АО "Выборгтеплоэнерго"

Юр. адрес: 188800, Россия, Ленинградская  область, г. Выборг, 
ул. Сухова, д. 2

ОГРН

1054700176893

ИНН

4704062064

КПП

470401001

р/с

40702810055390000440

Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"

к/с

30101810500000000653

БИК

044030653

Ген. директор   ________________ Кривонос А.В.
М.П.
	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Фортресс» 

(ООО «СК «Фортресс»)

188800, Ленинградская обл.,

г. Выборг, ул. Приморская д.62 пом. 34

ОГРН 117704000272

ОКВЭД 43.32.3

ИНН 4704101098 КПП 470401001

р/с 40702810355390001217

Северо-западный банк ПАО Сбербанк

г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

e-mail: o.r.d@mail.ru
тел. 8(81378) 5-00-70

ОКТМО 41615101001
ОКАТО 41417000000

ОКПО 06260676

Директор_____________ Гайдамак А.П.
М.П.



Приложение № 1 к договору

39-21-ЕП от «14» мая 2021 года

Техническое задание
	1
	Состав работ и основные требования 
	Выполнение  работ по ремонту мягкой кровли в здании котельной по адресу :                             г.Выборг,ул. Песочная , дом 3
Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика,  оборудования и мелких расходных комплектующих Подрядчика. Стоимость работ составляет  715 464 руб.



	2
	Объемы работ
	                              Объём выполняемых работ составляет:
Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов

100 м2 покрытия

3,4338

Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см

100 м

0,708

Разборка цементно-песчаной стяжки

100 м2 покрытия

0,708

Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2

100 мест

0,8

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной  50мм

100 м2 стяжки

0,708

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной

100 м2 кровли

3,4338

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2 кровли

3,4338

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов

100 м покрытия

0,708

Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича 

1 м карниза

8

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2

100 м2 

0,03

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

100 м примыканий

0,194

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м

100 м

0,099

Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию

10 м2 примыканий

1,13

Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм

1 дефлектор

1

Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа

100 заплат

0,01

Установка воронок водосточных

1 воронка

3

Сборка и навеска водосточных труб с креплением их к стенам

100 м

0,206

Устройство желобов: подвесных

100 м желобов

0,73

Монтаж водоотводных лотков ж/б

100 м лотка

0,135

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза

9,68

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза

1 т груза

9,68

Требования  к Подрядчику:  
Подрядчик должен обеспечить:

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

•
надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

•
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

•
входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования;

•
текущий контроль технологических процессов при производстве работ;

              Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с:
•
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
•
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

•
"Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ  «Технический 

регламент о требованиям пожарной безопасности» ( в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ);
            СНиП II-26-76     Кровли.
    ГОСТ 30547-97
           ГОСТ 30693-200

 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие  технические условия.                                                                   Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия. 



	3
	Особые условия
	Заказчик вправе вносить изменения в части материалов применяемых при производстве работ, получив согласование в установленном порядке. Подрядчик до начала производства работ согласовывает у Заказчика Проект производства работ.
Срок исполнения работ-21 рабочий день (с учётом погодных условий).

Приёмка и оплата выполненных работ, будет производиться после сдачи и подписания исполнительной документации согласно РД 11-02-2006. Исполнительная документация предоставляется в 2-х экземплярах в сброшюрованном виде и включает в состав фотофиксацию с указанием даты и времени производства работ.

Стоимость является твёрдой и может подлежать изменению только в сторону уменьшения. Стоимость работ включает в себя все возможные затраты на  применяемые  машины,  механизмы,  технику,  транспорт и  командировочные расходы.

Подрядчик самостоятельно подготавливает площадку для производства работ, согласовывая со смежниками освобождение данной площадки от посторонних материалов, механизмов.  

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

Технические решения по разделам  указанным в п. 2 «Объем  работ», данного  технического  задания, должны  войти в итоговую стоимость  всего объема работ  указанную Подрядчиком  в графе   «Цена договора» (договора на производство работ).  Увеличение стоимости  работ по договору,  после  анализа и доработки  проектной документации  невозможно, итоговая стоимость должна  быть рассчитана Подрядчиком  до  подачи  предложения.


Генеральный директор                                                              Директор

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                      ООО «СК «Фортресс»
 ______________А.В. Кривонос                                               __________________А.П. Гайдамак
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